UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto “Sistema Web y Móvil para la detección de enfermedades respiratorias en Tacna en 2026”

Curso: Construcción de Software I

Docente: Alberto Flor Rodríguez

Integrantes:

Chávez Linares, Cesar Fabian			(2019063854)

Tacna – Perú

2026

“Sistema Web y Móvil para la detección de enfermedades respiratorias en Tacna en 2026”

Informe Final del Proyecto

Versión 2.0

## CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | CCL | AFR | AFR | Junio 2026 | Versión original |
| 2.0 | CCL | AFR | AFR | Julio 2026 | Consolidación del proyecto RespiCare con IA real, doble autoría e integración de anexos FD01–FD04 |

# ÍNDICE GENERAL

1. Antecedentes	4

2. Planteamiento del Problema	5

a) Problema	5

b) Justificación	5

c) Alcance	6

3. Objetivos	7

4. Marco Teórico	7

5. Desarrollo de la Solución	10

a) Análisis de Factibilidad	10

b) Tecnología de Desarrollo	12

c) Metodología de Implementación	12

6. Cronograma	14

7. Presupuesto	15

8. Conclusiones	16

Recomendaciones	16

Bibliografía	17

Anexos	18

# 1. Antecedentes

Las enfermedades respiratorias constituyen una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la región de Tacna, representando aproximadamente el 40 % de las consultas en centros de salud públicos. La situación se agrava por factores socioeconómicos, la contaminación ambiental urbana y la concentración de servicios especializados en el área metropolitana, lo que deja desatendidas las zonas periféricas y rurales.

El modelo de atención vigente es predominantemente reactivo: los pacientes acuden a consulta cuando los síntomas ya se encuentran avanzados, generando diagnósticos tardíos, saturación de los servicios de emergencia e inequidad en el acceso. A ello se suma la falta de educación preventiva y la ausencia de sistemas integrados de vigilancia epidemiológica regional.

En este contexto surge RespiCare, inicialmente concebido como una herramienta basada en procesamiento de lenguaje natural (PLN) para la evaluación de síntomas. Durante su evolución, el proyecto migró hacia una versión 2.0 sustentada en modelos de aprendizaje automático entrenados con datos clínicos reales, incorporando además el análisis de audio de tos mediante redes neuronales convolucionales, reglas clínicas de emergencia, validación de coherencia médica y explicabilidad de las predicciones. Esta evolución responde a la necesidad de mayor precisión, credibilidad clínica y sustento académico.

El presente informe final consolida el trabajo desarrollado a lo largo del curso Construcción de Software II, integrando los entregables de factibilidad, visión, especificación de requerimientos y arquitectura (documentos FD01 a FD04) en una visión unificada del proyecto.

# 2. Planteamiento del Problema

## a) Problema

No existe en Tacna una herramienta tecnológica que permita la evaluación temprana de síntomas respiratorios, la educación preventiva accesible y la derivación oportuna a servicios médicos. Los sistemas actuales son fragmentados, no interoperables y carecen de capacidades de procesamiento inteligente de información médica. Como consecuencia, se producen:

- Diagnósticos tardíos: cerca del 60 % de los casos graves llega a emergencias en estados que pudieron prevenirse.

- Saturación de servicios: centros de salud sobrecargados con casos que podrían manejarse de forma preventiva.

- Inequidad en el acceso: poblaciones rurales y periféricas con tiempos de traslado superiores a dos horas.

- Falta de educación preventiva: desconocimiento generalizado de los síntomas de alarma.

- Información fragmentada: ausencia de sistemas integrados de vigilancia epidemiológica.

## b) Justificación

RespiCare se justifica por su potencial impacto en la salud pública regional. Al aplicar un enfoque tecnológico con inteligencia artificial, el sistema empodera a la comunidad mediante la evaluación preliminar de síntomas, la educación sobre prevención y la derivación oportuna, transformando el modelo de atención de reactivo a proactivo.

Justificación técnica: los modelos de aprendizaje automático entrenados con datos clínicos reales alcanzan una precisión superior al 95 % en la clasificación preliminar de patologías respiratorias, lo que valida la viabilidad del enfoque diagnóstico.

Justificación social: el sistema democratiza el acceso a herramientas de tamizaje inteligente, priorizando a las poblaciones urbano-marginales y rurales con menor acceso a especialistas.

Justificación económica: la reducción de consultas de emergencia innecesarias y la detección temprana de casos graves generan ahorros significativos para el sistema de salud regional, con un retorno de la inversión estimado en torno a 1.3 años.

Justificación académica: el proyecto posiciona a la Universidad Privada de Tacna como referente en la aplicación de inteligencia artificial en salud y sienta un precedente para futuras investigaciones.

## c) Alcance

Incluye:

- Aplicación web (Next.js 14) para pacientes, profesionales de salud y administradores.

- Aplicación móvil Android (Capacitor 6) para pacientes y usuarios finales.

- Motor de diagnóstico inteligente de síntomas mediante modelos ML (EPIC-03).

- Módulo de análisis de tos por audio mediante CNN.

- Panel del doctor, historial clínico electrónico, reportes, alertas y módulo educativo.

No incluye:

- Diagnóstico médico definitivo (el sistema es una herramienta de apoyo).

- Prescripción de medicamentos.

- Telemedicina en tiempo real (videoconsulta).

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema web y móvil asistido por inteligencia artificial que contribuya a reducir la mortalidad por enfermedades respiratorias agudas en Tacna, mediante la detección temprana de síntomas, el análisis de patrones respiratorios y el acceso mejorado a información educativa preventiva.

## 3.2 Objetivos Específicos

- Incrementar al 80 % el acceso a información preventiva sobre enfermedades respiratorias en zonas prioritarias de Tacna.

- Implementar un sistema de diagnóstico inteligente con precisión superior al 95 % en la clasificación preliminar de patologías, sobre la base de modelos entrenados con datos clínicos reales.

- Establecer un sistema de derivación que reduzca en 40 % el tiempo entre la detección de síntomas graves y la consulta médica especializada.

- Generar una base de datos epidemiológica en tiempo real como apoyo a las políticas de salud pública regional.

# 4. Marco Teórico

## 4.1 Inteligencia Artificial en Salud

La inteligencia artificial aplicada a la salud abarca el uso de algoritmos de aprendizaje automático para apoyar el diagnóstico, el pronóstico y la gestión clínica. En el tamizaje de enfermedades respiratorias, los modelos de clasificación permiten estimar la probabilidad de una patología a partir de un conjunto de síntomas y variables clínicas, funcionando como herramienta de apoyo a la decisión y no como sustituto del criterio médico.

## 4.2 Modelos de Aprendizaje Automático

RespiCare emplea tres modelos supervisados de clasificación, entrenados sobre aproximadamente 620 registros clínicos reales que abarcan 26 clases de enfermedades:

| Modelo | Fundamento | Precisión |
| --- | --- | --- |
| Random Forest | Conjunto de árboles de decisión (bagging). | 96.9 % |
| XGBoost | Potenciación de gradiente (boosting). | 97.3 % |
| Red Neuronal (MLP) | Perceptrón multicapa. | 99.6 % |
| CNN (audio) | Red convolucional para espectrogramas de tos. | En desarrollo |

El motor de diagnóstico se complementa con un sistema de reglas clínicas de emergencia (EmergencyRuleSystem) previo a la ejecución del modelo, reglas de validación de coherencia médica (MedicalValidationRules) que ajustan el nivel de confianza, y explicabilidad mediante SHAP, que transparenta las variables que influyen en cada predicción.

## 4.3 Análisis de Audio con Redes Convolucionales

El análisis de tos se aborda mediante una red neuronal convolucional (CNN) que procesa el espectrograma mel del audio grabado por el paciente. Este enfoque permite detectar patrones acústicos anómalos asociados a distintas condiciones respiratorias. El entrenamiento se apoya en el dataset COUGHVID, cuyo procesamiento contempla la conversión de los audios a formato WAV y su transformación en espectrogramas.

## 4.4 Arquitectura de Software Limpia (Clean Architecture)

La solución adopta Clean Architecture, un estilo por capas concéntricas que aísla el dominio de negocio de los frameworks y la infraestructura. Esto favorece la mantenibilidad, la testabilidad y la evolución independiente de los componentes. El backend concentra la lógica de negocio y delega el procesamiento de IA a un microservicio especializado, comunicándose mediante API REST con un patrón de circuit breaker para la tolerancia a fallos.

## 4.5 Explicabilidad de Modelos (SHAP)

SHAP (SHapley Additive exPlanations) es un método basado en la teoría de juegos que atribuye a cada variable de entrada una contribución a la predicción del modelo. En un contexto clínico, la explicabilidad es esencial para generar confianza en los profesionales de salud y cumplir con los principios de transparencia y trazabilidad de las decisiones automatizadas.

# 5. Desarrollo de la Solución

RespiCare se desarrolló siguiendo un enfoque ágil por sprints, con una estructura de épicas e historias de usuario. El desarrollo se sustentó en cuatro documentos formales —factibilidad (FD01), visión (FD02), especificación de requerimientos (FD03) y arquitectura (FD04)— que se incluyen como anexos de este informe.

## a) Análisis de Factibilidad

### Factibilidad Técnica

La infraestructura disponible y las tecnologías seleccionadas son suficientes para soportar el sistema. Los modelos de IA entrenados con datos clínicos reales validan el enfoque diagnóstico, y la arquitectura basada en contenedores permite un despliegue reproducible y escalable.

### Factibilidad Económica

Los beneficios económicos superan significativamente los costos de inversión. La adopción de un stack mayoritariamente de código abierto reduce el costo total del proyecto sin comprometer su alcance.

| Indicador financiero | Valor |
| --- | --- |
| Relación Beneficio/Costo (B/C) | 2.33 |
| Valor Actual Neto (VAN) | S/ 118,450 |
| Tasa Interna de Retorno (TIR) | 89.2 % |
| Periodo de recuperación | ≈ 1.3 años |

### Factibilidad Operativa

El proyecto cuenta con el apoyo institucional de DIRESA Tacna y una aceptación esperada favorable de usuarios y profesionales de salud, que se traduce en accesibilidad 24/7, reducción de la carga hospitalaria y educación preventiva continua.

### Factibilidad Social

RespiCare reduce la inequidad en el acceso a servicios de salud respiratoria, acercando herramientas de tamizaje a poblaciones urbano-marginales y rurales, y empoderando al paciente con educación preventiva y autoevaluación responsable.

### Factibilidad Legal

El sistema cumple con la Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales, la Ley General de Salud y las directrices del MINSA. Se clasifica como herramienta de apoyo —no como dispositivo médico de diagnóstico— e incorpora consentimiento informado, derechos ARCO y trazabilidad de las decisiones mediante SHAP.

### Factibilidad Ambiental

El impacto ambiental es positivo: la digitalización reduce el uso de papel, la evaluación remota disminuye traslados y emisiones, y el uso de contenedores optimiza el consumo energético al reutilizar la infraestructura existente.

## b) Tecnología de Desarrollo

El sistema se construyó con un stack tecnológico moderno, mayoritariamente de código abierto:

| Componente | Tecnología | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Frontend web | Next.js 14 / React 18 | Interfaz responsive con validación en tiempo real. |
| Aplicación móvil | Capacitor 6 | APK Android con captura de audio y offline parcial. |
| Backend | Node.js / TypeScript | Clean Architecture; API REST documentada en Swagger. |
| Servicios de IA | Python / FastAPI | Modelos ML, CNN, reglas de emergencia, validación y SHAP. |
| Persistencia | MongoDB + Redis | Datos clínicos, predicciones y caché. |
| Infraestructura | Docker Compose + GitHub Actions | Orquestación de contenedores y CI/CD. |
| IA / ML | scikit-learn, XGBoost, SHAP | Entrenamiento y explicabilidad de los modelos. |

Modelos de IA: Random Forest (96.9 %), XGBoost (97.3 %) y red neuronal MLP (99.6 %), entrenados con ~620 registros clínicos reales sobre 26 clases de enfermedades, más una CNN para el análisis de audio de tos.

## c) Metodología de Implementación

El proyecto siguió una metodología ágil por sprints, con una estructura de épicas e historias de usuario alineada con el estándar SWEBOK V4. La documentación evolucionó junto con el software, garantizando la trazabilidad entre requerimientos, diseño e implementación.

Épicas principales del backlog:

| Épica | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| EPIC-01 | Autenticación, roles y seguridad | Completado |
| EPIC-02 | Historial clínico y gestión de pacientes | Completado |
| EPIC-03 | Sistema de diagnóstico inteligente de síntomas | En curso |
| EPIC-05 | Sistema de alertas y notificaciones críticas | Pendiente |
| EPIC-08 | Wearables y monitoreo continuo (SpO₂ / FC) | Pendiente |

Documentos formales del proyecto (anexos):

- FD01 — Informe de Factibilidad: viabilidad técnica, económica, operativa, legal, social y ambiental.

- FD02 — Documento de Visión: problema, interesados, capacidades y características del producto.

- FD03 — Especificación de Requerimientos (SRS): requerimientos funcionales, no funcionales, reglas de negocio y modelo lógico.

- FD04 — Documento de Arquitectura (SAD): vistas 4+1, patrones y modelo de datos.

### Prácticas de calidad y pruebas

- Pruebas unitarias e integración con Jest (backend/frontend) y Pytest (IA).

- Cobertura de pruebas objetivo ≥ 80 % en módulos críticos.

- Integración continua con GitHub Actions y análisis estático de código.

- Plan de pruebas de software conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29119.

# 6. Cronograma

El proyecto se planificó en un horizonte de 10 meses, distribuido en cuatro fases y ejecutado mediante sprints de dos semanas.

| Fase | Periodo | Entregables principales |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — MVP | Meses 1–4 | Diagnóstico inteligente (EPIC-03), web responsive, backend y servicios de IA. |
| Fase 2 — Móvil y Audio | Meses 5–7 | App móvil (Capacitor), análisis de tos (CNN) y panel del doctor. |
| Fase 3 — Inteligencia y Analítica | Meses 8–10 | Dashboard de salud pública, explicabilidad y seguimiento de casos. |
| Fase 4 — Optimización | Meses 11–12 | Integración con MINSA y optimizaciones según retroalimentación. |

Ejemplo de planificación de un sprint (Iteración 2 — EPIC-03):

| Rol | Trabajo del sprint |
| --- | --- |
| Backend | Esquema de datos, endpoints de síntomas, integración con IA, panel del doctor. |
| IA | Servicio de predicción de síntomas y entrenamiento de la CNN de tos. |
| Frontend | Formulario de síntomas, grabación de audio y dashboard de predicciones. |
| Mobile | Adaptación del formulario a la app Android. |
| Testing | Pruebas unitarias y de integración de los flujos críticos. |

Capacidad estimada del sprint: 71 horas distribuidas en 14 tareas, con una ruta crítica de aproximadamente 23 horas.

# 7. Presupuesto

El presupuesto total del desarrollo del sistema asciende a S/ 69,500, distribuido de la siguiente manera:

| Rubro | Detalle | Monto |
| --- | --- | --- |
| Costos generales | Dominio institucional; SSL, licencias y CI/CD gratuitos. | S/ 200 |
| Costos operativos | Hosting, conectividad y herramientas durante el desarrollo. | S/ 9,200 |
| Costos del ambiente | Ampliación de servidor, almacenamiento y equipos. | S/ 20,100 |
| Costos de personal | Backend, frontend/móvil, IA y QA. | S/ 40,000 |
| Costo total estimado |  | S/ 69,500 |

Nota sobre el costo: el costo relativamente bajo obedece a decisiones arquitectónicas deliberadas —adopción de software de código abierto, reutilización de infraestructura existente y automatización mediante CI/CD—, no a una subestimación del alcance del sistema.

Forma de pago: 30 % al inicio, 40 % al completar el desarrollo y 30 % al finalizar la implementación.

# 8. Conclusiones

- El proyecto RespiCare demostró ser viable desde las perspectivas técnica, económica, operativa, legal, social y ambiental, integrando modelos de IA entrenados con datos clínicos reales al dominio médico.

- La migración de un enfoque basado en PLN hacia modelos de aprendizaje automático (Random Forest, XGBoost y MLP) elevó la precisión de la clasificación por encima del 95 %, reforzando la credibilidad clínica y académica del sistema.

- La arquitectura modular basada en Clean Architecture, con un microservicio de IA desacoplado y despliegue en contenedores, garantiza mantenibilidad, escalabilidad y bajo costo operativo.

- Los indicadores financieros (VAN positivo, TIR del 89.2 % y B/C de 2.33) respaldan la sostenibilidad económica de la inversión.

- La incorporación de reglas de emergencia, validación de coherencia médica y explicabilidad (SHAP) aporta transparencia y confianza a las predicciones del sistema.

- El proyecto posiciona a la Universidad Privada de Tacna como referente en la aplicación de inteligencia artificial en salud, con potencial de replicación en otras regiones del país.

# Recomendaciones

- Iniciar con una fase piloto controlada en zona urbana de Tacna antes de expandir a áreas rurales.

- Establecer un comité médico consultor para la validación continua de los modelos y del contenido educativo.

- Automatizar el pipeline de reentrenamiento (MLOps) con validación clínica previa a cada despliegue de modelo.

- Completar la documentación e integración de los componentes previstos: modelo de imágenes de tórax (ResNet50) y wearables (EPIC-08).

- Implementar la interoperabilidad HL7 FHIR de forma incremental, comenzando por la derivación a centros de DIRESA Tacna.

- Planificar una estrategia de sostenibilidad financiera más allá del periodo académico.

# Bibliografía

- Organización Mundial de la Salud. (2023). Enfermedades respiratorias: prevención y control. Ginebra: OMS.

- Ministerio de Salud del Perú. (2024). Análisis de situación de salud – Región Tacna. Lima: MINSA.

- Lundberg, S. & Lee, S. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions (SHAP). NeurIPS.

- Martin, R. C. (2017). Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design.

- Kruchten, P. (1995). Architectural Blueprints — The “4+1” View Model of Software Architecture. IEEE Software.

- IEEE / ISO. (2021). Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) V4.

- ISO/IEC/IEEE 29119. (2013–2016). Software Testing Standards.

## Webgrafía

https://nextjs.org/docs  —  Documentación oficial de Next.js

https://capacitorjs.com/docs  —  Documentación oficial de Capacitor

https://fastapi.tiangolo.com  —  Documentación oficial de FastAPI

https://scikit-learn.org/stable/  —  Documentación de scikit-learn

https://zenodo.org/records/7024894  —  Dataset de audio de tos COUGHVID (Zenodo)

https://www.minsa.gob.pe  —  Portal oficial del Ministerio de Salud del Perú

# Anexos

Los siguientes documentos forman parte integral del proyecto y se adjuntan como anexos de este informe final:

| Anexo | Documento | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Anexo 01 | FD01 — Informe de Factibilidad | Análisis de viabilidad integral y análisis financiero. |
| Anexo 02 | FD02 — Documento de Visión | Problema, interesados, capacidades y características del producto. |
| Anexo 03 | FD03 — Documento SRS | Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales. |
| Anexo 04 | FD04 — Documento SAD | Arquitectura de software (vistas 4+1, patrones y datos). |
| Anexo 05 | Manuales y otros documentos | Plan de pruebas, diagramas C4, manuales de usuario y despliegue. |