UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto “Sistema Web y Móvil para la detección de enfermedades respiratorias en Tacna en 2026”

Curso: Construcción de Software I

Docente: Alberto Flor Rodríguez

Integrantes:

Chávez Linares, Cesar Fabian			(2019063854)

Tacna – Perú

2026

“Sistema Web y Móvil para la detección de enfermedades respiratorias en Tacna en 2026”

Propuesta de Proyecto

Versión 2.0

## CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | CFCL | AFR | AFR | 13/08/2025 | Versión original (PLN) |
| 2.0 | CFCL | AFR | AFR | Julio 2026 | Actualización: IA con modelos ML reales, doble autoría, presupuesto y evaluación financiera consistentes (S/ 69,500) |

# TABLA DE CONTENIDO

Resumen Ejecutivo	4

1. Planteamiento del Problema	5

2. Justificación del Proyecto	6

3. Objetivos	7

4. Beneficios	7

5. Alcance	8

6. Requerimientos del Sistema	8

7. Restricciones	9

8. Supuestos	10

9. Resultados Esperados	10

10. Papel y Responsabilidades del Personal	11

11. Plan de Monitoreo y Evaluación	11

12. Cronograma del Proyecto	13

13. Hitos de Entregables	13

Presupuesto	14

1. Planteamiento de aplicación del presupuesto	14

2. Presupuesto	14

3. Análisis de Factibilidad	15

4. Evaluación Financiera	15

Bibliografía	17

# Resumen Ejecutivo

| Nombre del proyecto | RespiCare — Sistema Web y Móvil con Inteligencia Artificial para la Detección y Gestión de Enfermedades Respiratorias en Tacna, 2026. |
| --- | --- |
| Propósito | Desarrollar e implementar un sistema web y móvil que permita la detección temprana de enfermedades respiratorias mediante modelos de inteligencia artificial entrenados con datos clínicos reales, empoderando a la comunidad y contribuyendo a reducir la morbilidad y mortalidad asociadas a las Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA). |
| Población objetivo | Población de Tacna, con énfasis en zonas urbano-marginales y grupos vulnerables (menores de edad, adultos mayores y personas con asma). |
| Monto de inversión | S/ 69,500 (desarrollo del sistema). |
| Duración | 10 meses. |

Resultados esperados:

- Precisión superior al 95 % en la clasificación preliminar de patologías respiratorias, sobre la base de modelos entrenados con datos clínicos reales.

- Reducción de la mortalidad por ERA en la población de Tacna durante el primer año de operación.

- Acceso de al menos el 80 % de la población prioritaria a información preventiva a través de la plataforma.

- Resultados positivos en las encuestas de satisfacción de usuarios y profesionales de salud.

- Disminución de complicaciones asociadas a enfermedades respiratorias, mejorando la calidad de la atención.

# 1. Planteamiento del Problema

La detección oportuna de enfermedades respiratorias en Tacna enfrenta serias limitaciones debido al acceso restringido a servicios de salud, la falta de información sobre síntomas tempranos y la subutilización de tecnologías avanzadas. La incidencia de enfermedades respiratorias en la población general es elevada, con tasas mayores entre niños menores de cinco años y adultos mayores de 65 años. Esto se traduce en un alto porcentaje de consultas médicas relacionadas con problemas respiratorios y en un aumento de las hospitalizaciones por estas causas.

El problema se agrava en zonas urbano-marginales, donde un porcentaje significativo de familias reporta al menos un miembro afectado por enfermedades respiratorias crónicas o recurrentes. Factores como la desnutrición, las barreras geográficas y la escasa atención médica especializada contribuyen a la alta morbilidad y mortalidad asociadas.

La falta de herramientas tecnológicas que faciliten la detección temprana restringe las oportunidades de un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno. Por ello surge la necesidad de implementar un sistema web y móvil que utilice inteligencia artificial para mejorar el acceso a información preventiva, aumentar la precisión diagnóstica y facilitar la atención médica en la región.

Preguntas que aborda el proyecto:

- ¿De qué manera un sistema web y móvil con modelos de inteligencia artificial mejorará la detección temprana de ERA y reducirá la morbilidad y mortalidad en Tacna?

- ¿Qué barreras tecnológicas y sociodemográficas limitan el acceso al sistema en zonas urbano-marginales?

- ¿Cómo impacta la precisión del modelo de IA en la reducción de complicaciones graves?

# 2. Justificación del Proyecto

## 2.1 Justificación Teórica

El proyecto contribuye al conocimiento sobre la detección temprana de enfermedades respiratorias en contextos con limitaciones de acceso. La integración de modelos de aprendizaje automático entrenados con datos clínicos reales establece un modelo innovador que facilita la identificación de patologías, mejorando la precisión diagnóstica y la respuesta ante emergencias de salud pública.

## 2.2 Justificación Práctica

La carga de enfermedades respiratorias en Tacna es crítica y genera complicaciones evitables con una detección oportuna. Un sistema eficiente reduce los costos de tratamientos avanzados y hospitalizaciones, y optimiza el uso de los recursos del sistema de salud local, permitiendo decisiones más informadas.

## 2.3 Justificación Metodológica

El proyecto combina la evaluación clínica tradicional con modelos de inteligencia artificial explicables (SHAP), validados mediante reglas de coherencia médica. Esta metodología es replicable y adaptable, facilitando protocolos aplicables en otras regiones con problemáticas similares.

## 2.4 Justificación Social

La población vulnerable de Tacna —niños y adultos mayores— se beneficia directamente, mejorando su calidad de vida. Al proporcionar herramientas y conocimientos para la atención de la salud respiratoria, se empodera a las comunidades y se contribuye a la equidad en el acceso a la información y los servicios de salud.

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo General

Implementar un sistema web y móvil asistido por inteligencia artificial que contribuya a reducir la mortalidad por enfermedades respiratorias agudas en Tacna, mejorando la detección temprana y el acceso a información preventiva.

## 3.2 Objetivos Específicos

- Incrementar al 80 % el acceso a información preventiva en zonas prioritarias, mejorando la educación de la población sobre los síntomas respiratorios.

- Alcanzar una precisión superior al 95 % en la clasificación preliminar de patologías mediante modelos de IA entrenados con datos clínicos reales, facilitando derivaciones oportunas.

- Reducir en un 40 % las complicaciones asociadas a enfermedades respiratorias en grupos críticos, como niños menores de cinco años y adultos mayores.

# 4. Beneficios

## 4.1 Beneficios Tangibles

- Reducción de costos: disminución de gastos en atención médica y hospitalizaciones al facilitar diagnósticos tempranos.

- Aumento de consultas oportunas: tratamiento temprano y efectivo de las enfermedades respiratorias.

- Mejor uso de recursos del sistema de salud: optimización de recursos hospitalarios y mejor manejo de pacientes.

## 4.2 Beneficios Intangibles

- Mejora de la calidad de vida: reducción de la prevalencia y del impacto de las enfermedades respiratorias.

- Empoderamiento comunitario: fomento de la educación en salud para la detección y el manejo de síntomas.

- Confianza en el sistema de salud: atención más rápida y eficiente que motiva a buscar ayuda médica oportuna.

# 5. Alcance

El proyecto abarca la implementación de un sistema web y móvil dirigido a la población de Tacna, con énfasis en las zonas urbano-marginales de mayor incidencia. Incluye:

- Desarrollo del sistema: plataforma accesible donde los usuarios ingresan síntomas (y opcionalmente audio de tos) y reciben una evaluación preliminar con recomendaciones.

- Educación y capacitación: programas para aumentar la conciencia sobre enfermedades respiratorias y el uso del sistema, dirigidos a la comunidad y a profesionales de la salud.

- Evaluación y seguimiento: métricas de rendimiento y monitoreos regulares para evaluar la efectividad del sistema.

El proyecto está diseñado para ser adaptable y sostenible, sirviendo como modelo replicable en contextos con problemáticas similares.

# 6. Requerimientos del Sistema

## 6.1 Requerimientos Funcionales

| ID | Nombre del requerimiento | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Gestión de usuarios (registro y autenticación) | Media |
| RF-02 | Ingreso de síntomas | Alta |
| RF-03 | Diagnóstico inteligente de síntomas (modelos ML) | Alta |
| RF-04 | Análisis de tos por audio (CNN) | Alta |
| RF-05 | Validación médica de predicciones (panel del doctor) | Alta |
| RF-06 | Visualización de resultados y explicabilidad (SHAP) | Alta |
| RF-07 | Educación y prevención | Media |
| RF-08 | Generación de reportes y estadísticas | Alta |

## 6.2 Requerimientos No Funcionales

| ID | Nombre del requerimiento | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Usabilidad | Alta |
| RNF-02 | Seguridad | Alta |
| RNF-03 | Disponibilidad | Alta |
| RNF-04 | Escalabilidad | Media |
| RNF-05 | Compatibilidad | Media |
| RNF-06 | Rendimiento | Alta |
| RNF-07 | Precisión de los modelos de IA | Alta |
| RNF-08 | Documentación | Media |

# 7. Restricciones

- Limitaciones tecnológicas: la infraestructura en algunas áreas de Tacna puede ser insuficiente, dificultando el acceso y la implementación.

- Recursos financieros: la disponibilidad de fondos puede afectar la implementación completa y el mantenimiento del sistema.

- Capacitación del personal: se requiere capacitar a los profesionales de la salud en el uso efectivo del sistema.

- Aceptación de la población: la resistencia al uso de nuevas tecnologías puede obstaculizar el éxito del proyecto.

- Disponibilidad de datos: el entrenamiento de la CNN de audio depende de la disponibilidad de datasets adecuados.

# 8. Supuestos

- Acceso a dispositivos móviles: se asume que la mayoría de la población en Tacna tiene acceso a smartphones y conexión a internet.

- Colaboración de profesionales de la salud: se supone que apoyarán y adoptarán el uso del sistema.

- Educación en salud positiva: se espera disposición de la población a participar en programas de educación.

- Compromiso institucional: se asume el apoyo de las autoridades de salud (DIRESA/MINSA) para garantizar la viabilidad y continuidad.

# 9. Resultados Esperados

- Reducción de la mortalidad por enfermedades respiratorias agudas en la población de Tacna durante el primer año de operación.

- Precisión diagnóstica preliminar superior al 95 %, permitiendo atención temprana adecuada.

- Acceso ampliado a información: 80 % de la población prioritaria con información educativa sobre síntomas y prevención.

- Disminución de hospitalizaciones y complicaciones en grupos críticos.

- Resultados positivos de satisfacción de usuarios y profesionales, estableciendo un modelo replicable.

# 10. Papel y Responsabilidades del Personal

El proyecto contempla trabajar con cuatro recursos humanos:

| N.º | Rol | Dedicación | Cant. | Responsabilidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Jefe de Proyecto | Tiempo completo | 1 | Gestiona el proyecto, planifica sprints y coordina al equipo. |
| 02 | Desarrolladores | Tiempo completo | 2 | Diseño y desarrollo de backend, frontend, móvil y servicios de IA. |
| 03 | QA / Tester | Tiempo completo | 1 | Pruebas, aseguramiento de calidad y apoyo en el despliegue. |

Nota: en el equipo real del proyecto, Cesar Fabian Chávez Linares desempeña el rol operativo de QA Lead, y Piero Alexander Paja de la Cruz participa como coautor de los entregables formales.

# 11. Plan de Monitoreo y Evaluación

Objetivos del monitoreo:

- Asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto dentro del alcance, tiempo, costo y calidad definidos.

- Identificar y gestionar riesgos y oportunidades, tomando medidas correctivas o preventivas.

- Mejorar la comunicación y la toma de decisiones informadas entre los interesados.

- Documentar las lecciones aprendidas para mejorar la gestión de futuros proyectos.

Áreas clave de monitoreo:

| Área | Descripción |
| --- | --- |
| Alcance | Verificar que los entregables se desarrollen según lo planificado y gestionar los cambios. |
| Tiempo | Dar seguimiento al cronograma y tomar medidas ante desviaciones. |
| Costo | Monitorear los costos y mantenerlos dentro del presupuesto aprobado. |
| Calidad | Verificar que los entregables cumplan los estándares de calidad definidos. |
| Riesgos | Evaluar la probabilidad e impacto de los riesgos e implementar respuestas. |
| Comunicaciones | Asegurar información clara y oportuna a todos los interesados. |

Métricas clave de desempeño (KPIs):

- Porcentaje de actividades completadas respecto del cronograma.

- Costo real frente al costo presupuestado.

- Número de defectos encontrados y corregidos (calidad del software).

- Número de riesgos materializados (eficacia de la gestión de riesgos).

- Nivel de satisfacción de los interesados.

- Precisión diagnóstica de los modelos de IA (métrica específica del proyecto).

Métodos de evaluación:

- Evaluación formativa: evaluaciones periódicas durante el desarrollo para identificar mejoras.

- Evaluación sumativa: evaluación final para determinar el cumplimiento de objetivos y extraer lecciones aprendidas.

# 12. Cronograma del Proyecto

El proyecto se planificó en un horizonte de 10 meses, distribuido en fases ejecutadas mediante sprints de dos semanas:

| Fase | Periodo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Gestión del proyecto | Transversal | Planificación, seguimiento y control. |
| Concepción | Mes 1 | Factibilidad, visión y levantamiento de requerimientos. |
| Elaboración | Meses 2–3 | Arquitectura (SAD), diseño y prototipos. |
| Construcción | Meses 4–8 | Desarrollo de EPIC-03, IA, web, móvil y panel del doctor. |
| Transición | Meses 9–10 | Pruebas, despliegue, capacitación y estabilización. |

# 13. Hitos de Entregables

- Cierre de la fase de Gestión del Proyecto (plan de proyecto aprobado).

- Cierre de la fase de Concepción (FD01 Factibilidad y FD02 Visión).

- Cierre de la fase de Elaboración (FD03 SRS y FD04 SAD).

- Cierre de la fase de Construcción (EPIC-03 y módulos principales operativos).

- Cierre de la fase de Transición (despliegue y capacitación).

- Entrega del Informe Final (FD05) y la Propuesta de Proyecto (FD06).

# Presupuesto

## 1. Planteamiento de Aplicación del Presupuesto

El presupuesto del proyecto se estructura de forma clara y verificable, distinguiendo los costos de desarrollo, de personal y operativos. La adopción de software de código abierto y la reutilización de la infraestructura existente permiten mantener el costo total en un nivel contenido, sin comprometer el alcance del sistema.

## 2. Presupuesto

| Categoría | Detalle | Subtotal (S/) |
| --- | --- | --- |
| Costos generales | Dominio institucional; SSL, licencias y CI/CD gratuitos. | S/ 200 |
| Costos operativos | Hosting, conectividad y herramientas durante el desarrollo. | S/ 9,200 |
| Costos del ambiente | Ampliación de servidor, almacenamiento y equipos. | S/ 20,100 |
| Costos de personal | Backend, frontend/móvil, IA y QA. | S/ 40,000 |
| Total general |  | S/ 69,500 |

Nota sobre el costo: el costo relativamente bajo obedece a decisiones arquitectónicas deliberadas —adopción de software de código abierto, reutilización de infraestructura existente y automatización mediante CI/CD—, no a una subestimación del alcance del sistema.

## 3. Análisis de Factibilidad

Factibilidad técnica: uso de contenedores (Docker) para el almacenamiento y procesamiento, y de bibliotecas maduras de aprendizaje automático (scikit-learn, XGBoost) y explicabilidad (SHAP). La arquitectura permite integrar los componentes de forma compatible y escalable, con personal calificado en IA y desarrollo de software.

Factibilidad operativa: plan de capacitación para el personal de salud y los usuarios; integración con los procesos de los centros de salud sin interrumpir las operaciones; identificación de los recursos operativos necesarios.

Factibilidad legal: cumplimiento de la Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales y de las regulaciones de salud pública; clasificación como herramienta de apoyo, no como dispositivo de diagnóstico.

Factibilidad social: evaluación de la disposición de la población mediante encuestas y talleres; estrategias de educación y concienciación para aumentar la aceptación y el uso del sistema.

Factibilidad ambiental: huella ambiental reducida por la digitalización y la reutilización de infraestructura; beneficio a la salud comunitaria por la mejora en la detección temprana.

## 4. Evaluación Financiera

### Tabla de beneficios proyectados (3 años)

| Concepto | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Total (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ahorro por diagnóstico temprano de casos graves | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 |
| Ahorro por reducción de consultas no urgentes | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 96,000 |
| Optimización de recursos del sistema de salud | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 72,000 |
| Total de beneficios | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 288,000 |

### Indicadores de rentabilidad

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Inversión inicial | S/ 69,500 |
| Flujos netos anuales | Año 1: 52,000 · Año 2: 80,000 · Año 3: 100,500 |
| Tasa de descuento (COK) | 12 % |
| Relación Beneficio/Costo (B/C) | 2.33 |
| Valor Actual Neto (VAN) | S/ 112,238 |
| Tasa Interna de Retorno (TIR) | ≈ 82 % |
| Periodo de recuperación | ≈ 1.3 años |

Conclusión de la evaluación: el proyecto es viable. El VAN es positivo, la TIR supera ampliamente el costo de capital (12 %) y la relación beneficio/costo es mayor que 1 (2.33), lo que indica que por cada sol invertido se obtienen 2.33 soles en beneficios. La inversión se recupera durante el segundo año de operación.

# Bibliografía

- Ministerio de Salud del Perú. (2024). Análisis de situación de salud – Región Tacna. Lima: MINSA.

- Organización Mundial de la Salud. (2023). Enfermedades respiratorias: prevención y control. Ginebra: OMS.

- Lundberg, S. & Lee, S. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions (SHAP). NeurIPS.

- IEEE / ISO. (2021). Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) V4.

https://www.minsa.gob.pe  —  Portal oficial del Ministerio de Salud del Perú

https://zenodo.org/records/7024894  —  Dataset de audio de tos COUGHVID (Zenodo)