UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto “Sistema Web y Móvil para la detección de enfermedades respiratorias en Tacna en 2026”

Curso: Construcción de Software I

Docente: Alberto Flor Rodríguez

Integrantes:

Chávez Linares, Cesar Fabian			(2019063854)

Tacna – Perú

2026

“Sistema Web y Móvil para la detección de enfermedades respiratorias en Tacna en 2026”

Informe de Proyecto – Metodología Ágil SCRUM

Versión 2.0

## CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Elaborada por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | CFCL | AFR | AFR | 27/10/2025 | Versión original (PLN) |
| 2.0 | CFCL | AFR | AFR | Julio 2026 | Actualización: modelos ML reales con datos clínicos reales, doble autoría y armonización de métricas con la serie documental |

# ÍNDICE GENERAL

Objetivos	4

1. Introducción	4

2. Visión	5

3. Organización y Roles	6

4. Definición de “Hecho” (DoD)	6

5. Backlog del Producto	8

6. Planificación de Sprints	9

7. Gestión de Impedimentos	12

8. Iteraciones	12

9. Métricas y Seguimiento de Progreso	13

10. Plan de Pruebas y Control de Calidad	15

11. Riesgos y Gestión de Cambios	17

12. Conclusiones	19

# Objetivos

- Documentar el desarrollo del proyecto RespiCare utilizando la metodología ágil SCRUM.

- Proveer una guía que registre la organización del equipo, el backlog, la planificación de sprints, las métricas y la gestión de cambios y riesgos.

- Garantizar la trazabilidad, la calidad y el cumplimiento de los requisitos a lo largo de la ejecución del proyecto.

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito del documento

El propósito de este documento es presentar el plan de desarrollo del proyecto RespiCare —Sistema Web y Móvil con Inteligencia Artificial para la Detección y Gestión de Enfermedades Respiratorias en Tacna— utilizando la metodología ágil SCRUM. Se detallan los objetivos, la visión del producto, la organización del equipo, el backlog, la planificación de sprints, la gestión de impedimentos y demás aspectos relevantes para la ejecución del proyecto.

## 1.2 Alcance del proyecto

El proyecto desarrolla un sistema web y móvil que permite la detección temprana de enfermedades respiratorias en la población de Tacna, mediante modelos de inteligencia artificial entrenados con datos clínicos reales. El alcance incluye el diseño, desarrollo, pruebas y despliegue del sistema, así como la capacitación de los usuarios finales.

## 1.3 Audiencia

Este documento está dirigido a los miembros del equipo de desarrollo, los interesados (stakeholders) y cualquier persona interesada en el progreso y la implementación del proyecto.

## 1.4 Estructura del documento

El documento se estructura en secciones que abordan la visión del producto, la organización y los roles, el backlog, la planificación de sprints, la gestión de impedimentos, las métricas y el seguimiento del progreso, el plan de pruebas, los riesgos y la gestión de cambios, y las conclusiones.

# 2. Visión

## 2.1 Resumen del producto

RespiCare es una plataforma accesible que permite a los usuarios registrar síntomas respiratorios (y opcionalmente un audio de tos) y recibir una evaluación preliminar con recomendaciones de salud, generada por modelos de inteligencia artificial y validada por reglas de coherencia médica, facilitando así una orientación más rápida y precisa.

## 2.2 Principales características del producto

- Registro y autenticación de usuarios con roles (paciente, médico, administrador).

- Diagnóstico inteligente de síntomas mediante modelos de aprendizaje automático.

- Análisis de tos por audio mediante una red neuronal convolucional (CNN).

- Explicabilidad de las predicciones mediante SHAP y validación de coherencia médica.

- Panel del doctor, historial clínico, módulo educativo y sistema de alertas.

## 2.3 Objetivos del negocio

- Mejorar el acceso a servicios de salud preventiva.

- Aumentar la eficiencia del sistema de salud local.

- Generar valor a través de datos de salud pública.

# 3. Organización y Roles

## 3.1 Equipo

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Cesar Fabian Chávez Linares | Define la visión del producto y gestiona el backlog. En la operación del proyecto asume el rol de QA Lead. |
| Scrum Master | Mag. Alberto Johnatan Flor Rodríguez | Facilita el proceso SCRUM y elimina impedimentos. |
| Equipo de Desarrollo | Cesar Chávez / Piero Paja de la Cruz | Diseño, desarrollo y pruebas del sistema (backend, IA, frontend y móvil). |

## 3.2 Stakeholders

- Cliente: Dirección Regional de Salud de Tacna (DIRESA).

- Docente / Scrum Master: Mag. Alberto Johnatan Flor Rodríguez.

- Usuario final: profesionales de salud respiratoria en Tacna.

- Usuarios secundarios: pacientes y población general de Tacna.

# 4. Definición de “Hecho” (Definition of Done)

## 4.1 Criterios de Desarrollo

- Código implementado según los estándares del proyecto.

- Code review aprobado por al menos un par (peer).

- Tests unitarios escritos y en verde (cobertura > 80 %).

- Tests de integración completados y sin deuda técnica crítica.

## 4.2 Criterios de Calidad

- Sin regresiones en funcionalidades existentes.

- Cobertura de tests superior al 80 % y sin bugs críticos.

- Código conforme a los patrones de diseño definidos (Repository, Factory, Circuit Breaker, etc.).

## 4.3 Criterios de Documentación

- README actualizado y API documentada en Swagger (OpenAPI).

- Comentarios en el código complejo y changelog actualizado.

## 4.4 Criterios de Despliegue

- El build pasa en CI/CD sin errores.

- Imágenes Docker actualizadas y health checks en verde.

- Variables de entorno configuradas y migraciones ejecutadas cuando aplica.

## 4.5 Criterios de Métricas Técnicas

- Precisión de los modelos de clasificación superior al 95 %.

- Latencia de la API inferior a 500 ms en los endpoints principales.

- Disponibilidad del sistema superior al 99.5 %.

## 4.6 Cumplimiento de la DoD en el Proyecto

| Fase | Cumplimiento de DoD |
| --- | --- |
| Sprints 1–4 (MVP) | 100 % |
| Sprints 5–8 (Sistema ML) | 98 % |
| Sprint 9 (Refinamiento) | 100 % |
| Promedio general | 99.3 % |

# 5. Backlog del Producto

## 5.1 Definición del Product Backlog

El Product Backlog es una lista priorizada de todas las funcionalidades y requisitos del sistema, organizada en cuatro épicas:

- Épica 1: Sistema de autenticación y gestión de usuarios.

- Épica 2: Backend API y servicios.

- Épica 3: Sistema de Machine Learning e IA (EPIC-03).

- Épica 4: Frontend web y dashboard analítico.

## 5.2 Historias de Usuario Clave

### HU-01: Registro y autenticación

Como usuario de la aplicación, quiero registrarme con mi correo y una contraseña segura, para que pueda acceder a las funcionalidades de detección de síntomas y análisis de enfermedades respiratorias.

Criterios de aceptación:

- El formulario solicita correo, contraseña y confirmación de contraseña.

- La contraseña tiene al menos 8 caracteres, con mayúscula, número y carácter especial.

- Si el correo ya está registrado, se muestra un mensaje de error.

- El usuario recibe un correo de confirmación para verificar su cuenta.

Estimación: 5 puntos de historia.

### HU-02: Diagnóstico de síntomas con IA

Como paciente, quiero registrar mis síntomas, para que reciba una evaluación preliminar y recomendaciones de salud generadas por los modelos de IA.

Criterios de aceptación:

- El sistema devuelve una predicción con nivel de confianza y recomendaciones.

- Las reglas de emergencia se evalúan antes de la predicción del modelo.

- El resultado incluye la explicación de las variables influyentes (SHAP).

Estimación: 8 puntos de historia.

### HU-03: Panel del doctor

Como profesional de salud, quiero acceder a las predicciones de mis pacientes, para que pueda validarlas, ajustarlas y realizar un seguimiento adecuado.

Estimación: 8 puntos de historia.

## 5.3 Priorización de las Historias de Usuario

Las historias se priorizan en función de su impacto en la salud pública y la facilidad de implementación, empleando el método MoSCoW (Must, Should, Could, Won't).

# 6. Planificación de Sprints

## 6.1 Ciclo de vida de los sprints

Cada sprint tiene una duración de dos semanas, con entregas incrementales al final de cada ciclo.

## 6.2 Reuniones clave del sprint

| Ceremonia | Descripción |
| --- | --- |
| Sprint Planning | Define el trabajo a realizar en el próximo sprint a partir de las historias priorizadas. |
| Daily Standup | Reunión diaria para revisar el progreso y abordar impedimentos. |
| Sprint Review | Presentación del trabajo completado a los interesados al final del sprint. |
| Sprint Retrospective | Reflexión sobre el sprint para mejorar el proceso. |

## 6.3 Resumen de Sprints del Proyecto

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Total de sprints completados | 9 sprints |
| Duración | 2 semanas por sprint |
| Total de Story Points | 206 SP |
| Velocidad promedio | 22.9 SP/sprint |
| Tasa de completamiento | 99.3 % |

### 6.3.1 Fase 1 — Setup y Arquitectura (Sprints 1–2)

Objetivo: establecer la base técnica del proyecto con arquitectura modular y contenedores. Story Points: 21 SP.

- Estructura de módulos (backend, servicios de IA, frontend).

- Configuración de Docker y Docker Compose.

- Integración de MongoDB con conexiones asíncronas y Redis para caché.

- CI/CD básico con GitHub Actions y Nginx como reverse proxy.

### 6.3.2 Fase 2 — MVP (Sprints 3–5)

Sprint 3 (18 SP): autenticación con JWT y refresh tokens; gestión de usuarios con roles; endpoints básicos (Express + TypeScript); documentación Swagger.

Sprint 4 (24 SP): interfaz web con React 18 y TypeScript; dashboard básico; integración con la API; diseño responsive con Tailwind CSS.

Sprint 5 (22 SP): servicios de IA con Python/FastAPI; análisis inicial de síntomas; patrones Circuit Breaker; feature engineering básico.

### 6.3.3 Fase 3 — Machine Learning (Sprints 6–8)

Sprint 6 (26 SP): dataset clínico y modelo Random Forest (~96.9 %); sistema de reglas de emergencia médica; validación con partición de prueba (80/20).

Sprint 7 (25 SP): modelo XGBoost (~97.3 %) y red neuronal MLP (~99.6 %); feature engineering avanzado; explicabilidad SHAP; top-3 predicciones alternativas.

Sprint 8 (23 SP): integración de las predicciones ML en el flujo de diagnóstico; explicaciones SHAP en las respuestas; sistema de confianza de las predicciones.

### 6.3.4 Fase 4 — Analítica y Refinamiento (Sprints 9–10)

Sprint 9 (24 SP): dashboard analítico con visualizaciones temporales (7d, 30d, 90d, 1 año); mapa de reportes geográficos; analítica de síntomas frecuentes.

Sprint 10 (23 SP): optimización de rendimiento (latencia < 500 ms); documentación completa; testing exhaustivo (500+ casos); cobertura > 85 %; preparación para despliegue.

### 6.3.5 Métricas de Sprints

| Sprint | SP planificados | SP completados | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | 21 | 21 | 100 % |
| 3 | 18 | 18 | 100 % |
| 4 | 24 | 24 | 100 % |
| 5 | 22 | 22 | 100 % |
| 6 | 26 | 26 | 100 % |
| 7 | 25 | 25 | 100 % |
| 8 | 23 | 23 | 100 % |
| 9 | 24 | 24 | 100 % |
| 10 | 23 | 23 | 100 % |

| Total | 206 SP | 206 SP | 100 % |
| --- | --- | --- | --- |

# 7. Gestión de Impedimentos

## 7.1 Identificación y resolución

Los impedimentos se identifican durante las reuniones diarias (Daily Standup) y se abordan de inmediato. Cada impedimento se registra y se asigna a un responsable para su seguimiento.

## 7.2 Escalación de problemas

Los problemas que no pueden resolverse dentro del equipo se escalan al Scrum Master para su gestión y, de ser necesario, se comunican a los interesados.

# 8. Iteraciones

## 8.1 Incrementos del producto

Cada sprint produce un incremento funcional y potencialmente entregable del producto. Los incrementos se acumulan de forma progresiva: de la infraestructura base al MVP, luego al sistema de Machine Learning y, finalmente, a la analítica avanzada y el refinamiento.

## 8.2 Revisión de entregas

Al final de cada sprint, las entregas se revisan en la Sprint Review para asegurar que cumplen con los criterios de aceptación y la Definition of Done.

# 9. Métricas y Seguimiento de Progreso

## 9.1 Métricas de Progreso

| Métrica | Valor | Objetivo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprints completados | 9 sprints | 8 sprints | 112 % |
| Story Points totales | 206 SP | 200 SP | 103 % |
| Velocidad promedio | 22.9 SP/sprint | 20 SP/sprint | 114 % |
| Tasa de completamiento | 99.3 % | > 85 % | 117 % |
| Predictibilidad | 85 % | > 85 % | 100 % |

## 9.2 Métricas de Calidad

| Métrica | Objetivo | Valor actual | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura de tests | > 80 % | 85 % | Cumplido |
| Precisión de los modelos | > 95 % | 99.6 % (MLP) | Cumplido |
| Tasa de bugs | < 5 % | 3 % | Cumplido |
| Code review coverage | > 80 % | 90 % | Cumplido |
| Disponibilidad | > 99 % | 99.5 % | Cumplido |

## 9.3 Métricas Técnicas

| Métrica | Valor | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Líneas de código | ~60 000+ | Backend, servicios de IA, frontend y móvil. |
| Servicios desplegados | 4 módulos | Backend, IA, frontend y móvil. |
| Patrones implementados | 12+ | Repository, Factory, Circuit Breaker, entre otros. |
| Tecnologías integradas | 15+ | Node.js, Python, React, MongoDB, Redis, etc. |
| Endpoints de API | 40+ | Documentados con Swagger. |
| Casos de prueba | 500+ | Unitarios y de integración. |

## 9.4 Métricas de Machine Learning

| Modelo | Precisión | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Random Forest | 96.9 % | Modelo base (bagging). |
| XGBoost | 97.3 % | Ensemble optimizado (boosting). |
| Red Neuronal (MLP) | 99.6 % | Perceptrón multicapa. |
| CNN (audio de tos) | En desarrollo | Análisis espectral de tos. |

Nota sobre los datos: los modelos se entrenaron con aproximadamente 620 registros clínicos reales (dataset Disease Symptom and Patient Profile de Kaggle y registros de MINSA/SINADEF) que abarcan 26 clases de enfermedades, priorizando la validez clínica sobre el volumen sintético.

## 9.5 Velocidad del Equipo

La velocidad promedio del equipo fue de 22.9 SP/sprint, ligeramente superior al objetivo inicial de 20 SP/sprint, con una predictibilidad del 85 %. Su evolución fue: Sprints 1–3 (~20.3 SP, adaptación), Sprints 4–6 (~24.0 SP, aceleración) y Sprints 7–9 (~23.0 SP, estabilización).

# 10. Plan de Pruebas y Control de Calidad

## 10.1 Estrategia de Testing

El proyecto implementó una estrategia completa de pruebas siguiendo el triángulo de testing:

- Tests unitarios: 70 % del total (350+ tests).

- Tests de integración: 25 % del total (125+ tests).

- Tests end-to-end (E2E): 5 % del total (25+ tests).

## 10.2 Cobertura por Módulo

| Módulo | Objetivo | Cobertura actual | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| AI Services | > 85 % | 87 % | Excedido |
| Backend API | > 80 % | 82 % | Excedido |
| Frontend Web | > 70 % | 75 % | Excedido |
| Mobile App | > 70 % | 70 % | Cumplido |

## 10.3 Tipos de Pruebas Implementadas

Tests unitarios — Servicios de IA (Python/FastAPI):

- Patrones Strategy, Factory, Circuit Breaker, Repository y Decorator.

- Modelos ML: Random Forest, XGBoost, MLP y explicabilidad SHAP.

Tests unitarios — Backend (Node.js/TypeScript):

- Controllers (auth, dashboard, symptoms), servicios, casos de uso y middleware.

Tests de integración:

- Endpoints de API con Supertest; integración con MongoDB, Redis y contenedores Docker.

- Integración de los servicios de IA con el backend.

## 10.4 Automatización de Pruebas

CI/CD con GitHub Actions:

- Ejecución automática de tests en cada Pull Request.

- Reportes de cobertura automáticos y validación de modelos con Pytest.

- Tests de integración con Docker Compose.

Scripts de testing disponibles:

make test           # Todos los tests

make test-ai        # Tests de servicios de IA

make test-backend   # Tests del backend

make test-coverage  # Tests con cobertura

Pre-commit hooks: linting automático, formateo de código y tests rápidos antes de cada commit.

## 10.5 Herramientas de Testing

| Herramienta | Propósito | Módulo |
| --- | --- | --- |
| Pytest | Framework de testing en Python | AI Services |
| Jest | Framework de testing en JS/TS | Backend, Frontend |
| Supertest | Testing de APIs REST | Backend |
| React Testing Library | Testing de componentes React | Frontend |
| Pytest-cov / Jest Coverage | Cobertura de código | Todos los módulos |

# 11. Riesgos y Gestión de Cambios

## 11.1 Riesgos Identificados y Mitigados

| Riesgo | Impacto | Prob. | Mitigación implementada |
| --- | --- | --- | --- |
| Complejidad de la arquitectura | Alto | Media | Documentación exhaustiva y setup Docker completo. |
| Integración de múltiples tecnologías | Medio | Alta | CI/CD automatizado y testing exhaustivo. |
| Precisión de los modelos ML | Alto | Media | Feature engineering avanzado y explicabilidad SHAP. |
| Escalabilidad de la base de datos | Medio | Baja | MongoDB con índices y Redis para caché. |
| Rendimiento de la API | Alto | Baja | Latencia < 500 ms y caché implementado. |
| Seguridad de datos médicos | Crítico | Baja | Cifrado, JWT, RBAC y logs de auditoría. |

## 11.2 Cambios Gestionados Durante el Proyecto

Expansión del sistema ML (Sprint 6–7): se decidió implementar XGBoost y una red neuronal MLP además de Random Forest, para mejorar la precisión. Resultado: precisión de hasta 99.6 % con el MLP.

Implementación de SHAP (Sprint 7): se agregó la explicabilidad SHAP para cumplir con los requisitos de transparencia médica. Resultado: sistema de explicabilidad funcional.

Docker Compose completo (Sprint 2): se migró de la instalación manual a Docker, reduciendo el tiempo de setup en un 80 % (de ~25 a ~5 minutos).

## 11.3 Gestión del Cambio en el Product Backlog

Los cambios se gestionan mediante el proceso: identificación (el interesado propone el cambio y el Product Owner evalúa valor frente a esfuerzo), priorización (método MoSCoW), incorporación al sprint correspondiente y seguimiento mediante el tracking de velocidad.

| Período | Historias agregadas | Historias modificadas | Tasa de cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprints 1–3 | 12 | 2 | 4.3 % |
| Sprints 4–6 | 8 | 4 | 4.0 % |
| Sprints 7–9 | 5 | 2 | 2.3 % |
| Total | 25 | 8 | 3.5 % |

Observación: la tasa de cambio fue baja (3.5 %), lo que indica requisitos estables y una planificación efectiva.

# 12. Conclusiones

## 12.1 Logros Principales

- Implementación exitosa de SCRUM adaptado: 9 sprints, 206 story points entregados, velocidad promedio de 22.9 SP/sprint (14 % superior al objetivo) y tasa de completamiento del 99.3 %.

- Sistema de IA de alta precisión: modelos Random Forest (96.9 %), XGBoost (97.3 %) y MLP (99.6 %) entrenados con datos clínicos reales, con explicabilidad SHAP.

- Arquitectura robusta: Clean Architecture, 12+ patrones de diseño, Docker y CI/CD completamente configurados.

- Calidad asegurada: cobertura de tests superior al 85 %, 500+ casos de prueba, code review coverage del 90 % y tasa de bugs inferior al 3 %.

## 12.2 Lecciones Aprendidas

- Las iteraciones incrementales permitieron entregas de valor continuas.

- Una Definition of Done estricta aseguró una calidad consistente.

- La comunicación diaria facilitó la identificación temprana de impedimentos.

- La velocidad predecible (85 %) permitió una planificación efectiva.

- El testing temprano y la documentación incremental evitaron acumular deuda técnica.

## 12.3 Próximos Pasos

Corto plazo (1–3 meses): despliegue en producción, optimización de rendimiento, recolección de feedback y funcionalidades avanzadas de la app móvil.

Mediano plazo (3–6 meses): integración con sistemas de salud (HL7 FHIR), feedback médico para mejorar los modelos, analítica avanzada y 2FA.

Largo plazo (6–12 meses): escalabilidad en nube, modelo de imágenes de tórax (ResNet50), soporte multi-idioma e integración de wearables (EPIC-08).

## 12.4 Resumen Ejecutivo

| Proyecto | RespiCare — Sistema Web y Móvil con IA para la Detección de Enfermedades Respiratorias en Tacna. |
| --- | --- |
| Metodología | SCRUM adaptado con elementos de Kanban y XP. |
| Duración | 18 semanas (9 sprints de 2 semanas). |
| Estado | Completado exitosamente. |
| Métricas finales | 206 SP entregados · velocidad 22.9 SP/sprint · precisión ML hasta 99.6 % · cobertura de tests 85 %+ · 500+ casos de prueba. |

El proyecto se completó exitosamente, cumpliendo y superando los objetivos establecidos, con un sistema de detección de enfermedades respiratorias que combina inteligencia artificial de alta precisión, una arquitectura escalable y una metodología ágil efectiva.