Acta de Reunión Nro. 03

| Proyecto | Sistema Web y Móvil para la detección de enfermedades respiratorias en Tacna en 2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Laboratorio F | Fecha: | 04/09/2026 |
| Líder de equipo | Cesar Fabian Chavez Linares (2019063854) |  |  |
| Participantes | Del Equipo: Piero Alexander Paja de la Cruz (2020067576) |  |  |
| Agenda |  |  |  |
| Cierre de los gaps de pruebas RF-006 "Explicabilidad SHAP" y RF-007 "Panel del doctor", y actualización del Plan de Pruebas de Software y del Catálogo de Pruebas |  |  |  |
| Desarrollo de la Agenda |  |  |  |
| Ejemplo: Punto 1: Cierre del gap de pruebas RF-006 (Explicabilidad SHAP) Punto 2: Cierre del gap de pruebas RF-007 (Panel del doctor) Punto 3: Actualización del Plan de Pruebas de Software y del Catálogo de Pruebas Punto 4: Verificación de no regresión en las suites de pruebas |  |  |  |
| Explicación y compromisos |  |  |  |
| ### Sobre Punto 1: Cierre del gap de pruebas RF-006 (Explicabilidad SHAP) Explicación: Se identificó en el Catálogo de Pruebas (CP-006) que el módulo núcleo shap_explainer.py, responsable de calcular las contribuciones SHAP de cada síntoma en la predicción del modelo (Random Forest/XGBoost), no contaba con pruebas propias — solo existía cobertura de la capa de presentación (patient_friendly_explainer). Se diseñaron pruebas unitarias que mockean joblib.load y shap.TreeExplainer para cubrir la carga del modelo, el cálculo de la predicción principal y del top-3, la separación de factores positivos/negativos, el orden por importancia y el resumen de importancia de features, sin depender de un modelo entrenado real. Compromisos: - Archivo entregado: ai-services/tests/services/test_shap_explainer.py (14 pruebas) - Resultado: 14/14 pruebas pasando - Aislamiento resuelto: se cargó el módulo real bajo un nombre privado vía importlib para no romper el stub global de shap_explainer usado por otras suites (conftest.py) - Verificación de no regresión: suite completa de ai-services ejecutada (2026 passed, 3 skipped, 0 failed) ### Sobre Punto 2: Cierre del gap de pruebas RF-007 (Panel del doctor) Explicación: Se identificó en el Catálogo de Pruebas (CP-007) que aiAnalysisReviewRoutes.ts, que implementa el flujo de revisión médica de predicciones de IA (aprobar, rechazar o ajustar diagnóstico con firma electrónica), no contaba con ninguna prueba de integración, pese a que el servicio subyacente (AIAnalysisReviewService) sí tenía pruebas unitarias. Se construyeron pruebas de integración end-to-end contra la app real (supertest) con MongoDB en memoria, cubriendo el listado de análisis pendientes, el control de acceso por rol (paciente, doctor, admin), la aprobación, el ajuste de diagnóstico y urgencia, el rechazo de ajustes incompletos, el rechazo sin firma electrónica y la idempotencia de la revisión. Compromisos: - Archivo entregado: backend/tests/integration/aiAnalysisReview.integration.test.ts (11 pruebas) - Resultado: 11/11 pruebas pasando - Detalle técnico: el servicio consulta UserModel.findById(doctorId) de forma real, por lo que las pruebas crean usuarios reales en la base de datos de pruebas para los roles doctor y admin - Prueba unitaria reverificada: backend/tests/unit/services/aiAnalysisReviewService.test.ts (13/13, 100% statements/functions/lines) ### Sobre Punto 3: Actualización del Plan de Pruebas de Software y del Catálogo de Pruebas Explicación: Con los dos gaps cerrados, se actualizó la documentación de pruebas de RespiCare para reflejar el estado real de implementación. Se incrementó la versión del Plan de Pruebas de Software a v1.2 (historial de versiones, alcance, resumen ejecutivo y secciones 5.1 a 5.4), y se actualizó el Catálogo de Pruebas marcando CP-006 y CP-007 como "Implementado", con su resultado obtenido, modalidad automática y observaciones de evidencia. Compromisos: - Documento actualizado: Documentation/pruebas/Plan_de_Pruebas_de_Software_RespiCare.docx (v1.2) - Documento actualizado: Documentation/pruebas/Catalogo_de_Pruebas_RespiCare.xlsx (CP-006 y CP-007 en verde, estado Implementado) - Consistencia verificada: entre las tablas de estado y el texto narrativo de las secciones 2, 4 y 6.3 del plan ### Sobre Punto 4: Verificación de no regresión y cierre Explicación: Antes de dar por cerrados los gaps, se ejecutaron ambas suites de pruebas completas (backend con Jest y ai-services con pytest) para confirmar que las nuevas pruebas no introducían efectos colaterales sobre el resto del sistema, incluyendo una verificación específica de aislamiento del stub de shap_explainer en ambos órdenes de ejecución de archivos. Compromisos: - Suite ai-services: 2026 passed, 3 skipped, 0 failed - Suite backend (archivos afectados): 11/11 y 13/13 pruebas pasando, sin romper otras suites - Responsable de la implementación y verificación: Cesar Fabian Chavez Linares - Responsable de la revisión conjunta: Piero Alexander Paja de la Cruz - Pruebas y documentos entregados en: ai-services/tests/services/, backend/tests/integration/, backend/tests/unit/services/, Documentation/pruebas/ |  |  |  |
| Calificación de Miembros |  |  |  |
| Nombre Nota Cesar Fabian Chavez Linares 20 Piero Alexander Paja de la Cruz 20 |  |  |  |
| Aprobación |  |  |  |
| FIRMA Cesar Fabian Chavez Linares |  |  |  |
| FIRMA Piero Alexander Paja de la Cruz |  |  |  |