PLAN DE PRUEBAS DE SOFTWARE

RespiCare — Sistema Web y Móvil para la Detección de Enfermedades
Respiratorias en Tacna en 2026

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | RespiCare — Sistema Web y Móvil para la Detección de Enfermedades Respiratorias en Tacna en 2026 |
| Asignatura | Construcción de Software II |
| Docente | Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado |
| Estudiante | Chávez Linares, Cesar Fabian (código 2019063854) |
| Institución | Universidad Privada de Tacna — Facultad de Ingeniería — Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |
| Semana / Entregable | Semana 03 — Plan de Pruebas de Software (v1.7: se reescribe la sección 5 "Estado actual de implementación de las pruebas" para reflejar la segmentación del Catálogo en 5 tipos de prueba por RF, con avance por RF y a nivel granular) |
| Versión del documento | 1.7 |
| Versión del sistema base | SRS v2.0 |
| Fecha | 06 de septiembre de 2026 |

# 1. Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 03/09/2026 | Cesar Fabian Chávez Linares | Versión inicial del Plan de Pruebas de Software (Semana 03). |
| 1.1 | 04/09/2026 | Cesar Fabian Chávez Linares | Se agrega la sección 5 (Estado actual de implementación de las pruebas), clasificando cada caso del Catálogo de Pruebas en Implementado, En progreso (~50 %) y No iniciado. |
| 1.2 | 04/09/2026 | Cesar Fabian Chávez Linares | Se implementan y aprueban las pruebas que cerraban los gaps CP-006 (RF-006, módulo shap_explainer.py) y CP-007 (RF-007, aiAnalysisReviewService.ts / aiAnalysisReviewRoutes.ts). Ambos casos se reclasifican de En progreso / No iniciado a Implementado (100 %) en la sección 5. |
| 1.3 | 04/09/2026 | Cesar Fabian Chávez Linares | Se implementa y verifica la prueba E2E móvil (Cypress) que cerraba el gap CP-018 (login → dashboard → análisis de síntomas; modo offline → sincronización), y se actualiza el nombre del docente del curso. |
| 1.4 | 04/09/2026 | Cesar Fabian Chávez Linares | Se corrige el nombre y título del docente del curso a "Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado" (dato verificado contra la guía de laboratorio oficial 03_SI-083_GL_PruebasSoftware.pdf), se corrige el campo Asignatura a "Construcción de Software II" (curso en el que se realiza esta entrega, según la misma guía) y se corrige la fila de pruebas E2E en la tabla de estrategia (sección 6.6) para reflejar que la cobertura móvil (CP-018) ya fue cerrada con Cypress. |
| 1.5 | 05/09/2026 | Cesar Fabian Chávez Linares | Se agregan 8 documentos de Especificación de Caso de Prueba (formato oficial del curso) para los casos CP-001, CP-002, CP-003, CP-004, CP-006, CP-007, CP-009 y CP-018, con contenido derivado de los archivos de prueba reales del proyecto (Documentation/pruebas/especificaciones/). Se reestructura además el Catálogo de Pruebas (Catalogo_de_Pruebas_RespiCare.xlsx): las filas correspondientes a los 12 requerimientos funcionales (RF-001 a RF-012) se segmentan en 5 casos cada uno (Prueba Unitaria, de Integración, Funcional, de Rendimiento y de Aceptación), pasando de 20 a 68 filas de datos. Se documentan honestamente 9 vacíos de cobertura detectados durante la segmentación (ausencia de prueba funcional y/o de rendimiento dedicada en RF-003, RF-005, RF-006, RF-007, RF-011 y RF-012, y de integración en RF-006 y RF-011), marcados como "Pendiente" con recomendación de solución. Los casos transversales de requerimientos no funcionales (CP-001b, CP-002b, CP-013 a CP-018) se conservan como sección complementaria. |
| 1.6 | 05/09/2026 | Cesar Fabian Chávez Linares | Se agregan al Catálogo de Pruebas las columnas "Escenario(s) Positivo(s)/Éxito" y "Escenario(s) Negativo(s)/Error" (21 columnas, A-U), con al menos un escenario de éxito y uno de error documentado por cada uno de los 68 casos (60 segmentados por RF + 8 complementarios), derivados de evidencia real de tests (describe/it de Jest, Pytest y Cypress). En los 13 casos ya marcados como "Pendiente" (CP-003-R, CP-005-F/R, CP-006-I/F/R, CP-007-F/R, CP-011-I/F/R, CP-012-F/R) ambas columnas se marcan honestamente como "N/A — Pendiente" en vez de inventar escenarios. Se amplían con 1-2 escenarios reales adicionales las celdas de CP-001-U, CP-007-U, CP-009-U y CP-010-U, que contaban con más cobertura real de la documentada inicialmente. Adicionalmente, se corrige un daño de datos preexistente en la fila CP-012-A (columnas B-S vacías por un merge de celdas desalineado con la fila separadora "CASOS COMPLEMENTARIOS"), restaurando su contenido original y reubicando el merge de la fila separadora a su posición correcta (fila 66). |
| 1.7 | 06/09/2026 | Cesar Fabian Chávez Linares | Se reescribe la sección 5 "Estado actual de implementación de las pruebas" para reflejar la segmentación del Catálogo de Pruebas en 5 tipos de prueba por RF (v1.5/v1.6). El avance ahora se reporta a dos niveles: por RF (6 de 12 RF completos con 5/5 tipos, 6 en progreso, 0 no iniciados) y a nivel granular de los 68 casos del catálogo (53 Implementado, 1 Implementado parcial, 1 En progreso, 13 Pendiente). La sección 5.3 detalla, por cada RF en progreso (CP-003, CP-005, CP-006, CP-007, CP-011, CP-012), qué tipos de prueba están implementados y cuáles pendientes, verificado directamente contra el código y los archivos de test actuales del repositorio (se confirmó, entre otros hallazgos, que no existe un endpoint /symptom-analyzer/explain para RF-006 y que no hay test de integración para el módulo educativo de RF-011). |

# 2. Información del proyecto

RespiCare es un sistema web y móvil orientado a la detección temprana de enfermedades respiratorias en la ciudad de Tacna, mediante modelos de inteligencia artificial (análisis de síntomas, análisis de audio de tos, reglas clínicas de emergencia y explicabilidad SHAP) integrados con un flujo clínico completo: registro de usuarios, historial clínico electrónico, panel de revisión médica, alertas, reportes y geolocalización de centros de salud.

El presente documento corresponde a la planificación de pruebas de software del proyecto (Semana 03 del curso). Su alcance es exclusivamente de planificación: define qué pruebas son necesarias para satisfacer los requerimientos funcionales (RF-001 a RF-012) y no funcionales (RNF-001 a RNF-012) del SRS v2.0. A partir de la versión 1.2, el plan incorpora además la implementación real de las pruebas que cerraron los gaps CP-006 (RF-006) y CP-007 (RF-007), y a partir de la versión 1.3 el cierre del gap CP-018 (E2E móvil); el Catálogo de Pruebas adjunto documenta, con fines de trazabilidad, el estado real de la suite de pruebas del proyecto tras dicha implementación.

# 3. Aprobaciones

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elabora (Desarrollador / QA) | Cesar Fabian Chávez Linares |  | 03/09/2026 |
| Revisa (Docente del curso) | Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado |  |  |

# 4. Resumen ejecutivo

El proyecto cuenta con una suite de pruebas automatizadas ya consolidada (Jest/Supertest en backend, Jest/Cypress en web, Jest/Cypress en móvil y Pytest en AI-services), integrada en 20 flujos de GitHub Actions que incluyen pruebas unitarias, de integración, end-to-end, de rendimiento, de seguridad (SAST/DAST) y de cobertura mínima del 80 % en módulos críticos. Este plan formaliza dicha estrategia frente a los requerimientos del SRS, confirma qué áreas ya están cubiertas y documenta explícitamente los vacíos (gaps) reales identificados durante la revisión. Los gaps originalmente detectados — explicabilidad SHAP a nivel de módulo (RF-006), pruebas de servicio del panel del doctor (RF-007) y pruebas E2E de la aplicación móvil (CP-018) — ya fueron cerrados mediante la implementación de test_shap_explainer.py, aiAnalysisReviewService.test.ts, aiAnalysisReview.integration.test.ts (ver sección 5.2) y cypress/e2e/login-dashboard-symptoms.cy.js / cypress/e2e/offline-sync.cy.js (ver sección 5.2). Queda pendiente: la ejecución de la prueba de carga a escala objetivo de 10 000 usuarios concurrentes (RNF-005).

# 5. Estado actual de implementación de las pruebas

Para dar visibilidad real del avance frente a los 12 RF y 12 RNF del SRS v2.0, el Catálogo de Pruebas (v1.6) segmenta cada uno de los 12 RF en sus 5 tipos de prueba definidos por el curso (Unitaria, Integración, Funcional, Rendimiento, Aceptación), totalizando 60 casos, más 8 casos complementarios de RNF — 68 casos en total. Cada uno de estos 68 casos se clasifica como Implementado, Implementado (parcial) o Pendiente, y cada RF/RNF se clasifica como Completo (5/5 tipos de prueba), En progreso (1 a 4 de 5 tipos) o No iniciado (0/5 tipos). Esta clasificación se basa en la verificación directa de los archivos de prueba existentes en el repositorio (backend/tests/, ai-services/tests/, web/cypress/, mobile/medical-app/cypress/), y no en documentación previa del proyecto — de hecho, se detectó que un reporte anterior (Documentation/CATALOGO_PRUEBAS.md) afirmaba una cobertura E2E móvil con Detox que no existía realmente en el repositorio. Este gap (CP-018) fue cerrado en la versión 1.3 con Cypress en lugar de Detox/Appium/Maestro, dado que el entorno de pruebas no dispone de un emulador/simulador Android o iOS; Cypress ejercita la misma capa web que corre dentro del WebView de Capacitor en el dispositivo real.

## 5.1 Resumen general de avance

| Estado | N.° de RF (de 12) | % del total de RF |
| --- | --- | --- |
| Completo (5/5 tipos de prueba) | 6 | 50 % |
| En progreso (1 a 4 de 5 tipos) | 6 | 50 % |
| No iniciado (0/5 tipos) | 0 | 0 % |

A nivel granular, el Catálogo de Pruebas contiene 68 casos (60 segmentados por tipo de prueba para los 12 RF, más 8 complementarios de RNF). Su distribución es la siguiente:

| Estado | N.° de casos (de 68) | % |
| --- | --- | --- |
| Implementado | 53 | 78 % |
| Implementado (parcial) | 1 | 1 % |
| En progreso | 1 | 1 % |
| Pendiente | 13 | 19 % |

## 5.2 Pruebas implementadas (100 %)

Cuentan con pruebas automatizadas completas y verificadas en el repositorio:

| ID | RF/RNF | Evidencia (archivos de test) |
| --- | --- | --- |
| CP-001 (5/5 tipos) | RF-001 Gestión de usuarios | authController.test.ts, auth.integration.test.ts, oauth2Service.test.ts, api-performance.perf.test.ts (Auth Endpoints) |
| CP-002 (5/5 tipos) | RF-002 Diagnóstico inteligente de síntomas | test_symptom_analyzer_endpoints.py, test_symptom_ml_analyzer_endpoints.py, test_symptom_analysis_service.py, flows.test.ts |
| CP-004 (5/5 tipos) | RF-004 Reglas clínicas de emergencia | emergencyService.test.ts, emergency.integration.test.ts, emergency.e2e.test.ts, api-performance.perf.test.ts (Emergency Endpoints) |
| CP-008 (5/5 tipos) | RF-008 Historial clínico electrónico | MedicalHistory.test.ts, medicalHistoryController.test.ts, medicalHistoryAdvanced.integration.test.ts, flows.test.ts, api-performance.perf.test.ts (Medical History Endpoints) |
| CP-009 (5/5 tipos) | RF-009 Alertas y notificaciones | alertService.test.ts, alertProcessing.integration.test.ts, alerts.integration.test.ts, alerts.e2e.test.ts, api-performance.perf.test.ts (Alerts Endpoints) |
| CP-010 (5/5 tipos) | RF-010 Reportes y estadísticas | reportService.test.ts, biConnectorService.test.ts, analytics.integration.test.ts, automaticReports.integration.test.ts, load.test.ts, flows.test.ts |
| CP-001b | RF-001 (RBAC / control de acceso) | auth-authorization.security.test.ts |
| CP-002b | RF-002 (entradas inválidas/vacías) | test_symptom_ml_analyzer_endpoints.py |
| CP-013 | RNF-002 Rendimiento (< 3 s) | api-performance.perf.test.ts, load.test.ts |
| CP-015 | RNF-004 Seguridad | dast-scan.yml, sast-scan.yml, auth-authorization.security.test.ts |
| CP-016 | RNF-008 Interoperabilidad HL7/FHIR | fhirService.test.ts, fhirController.test.ts, hl7Parser.test.ts |
| CP-017 | RNF-012 Cobertura ≥80 % | Umbrales configurados en pytest.ini / jest.config.js, verificados en CI |
| CP-018 | RNF-006 / uso de RF-002 en móvil | cypress/e2e/login-dashboard-symptoms.cy.js (3 tests), cypress/e2e/offline-sync.cy.js (3 tests) — 6/6 pasando |

## 5.3 Pruebas en progreso (~50 %)

Cuentan con evidencia parcial: existe una parte del componente probado, pero falta uno o más tipos de prueba definidos por el curso (Unitaria, Integración, Funcional, Rendimiento, Aceptación) para completar el RF/RNF, o falta ejecutar la prueba a la escala/objetivo definido:

| ID | RF/RNF | Avance | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-003 | RF-003 Análisis de tos por audio | 4/5 (80 %) | Implementado: Unitaria, Integración, Funcional, Aceptación. Pendiente: Rendimiento — no existe un SLA dedicado para el endpoint de audio/espectrograma. |
| CP-005 | RF-005 Validación de coherencia médica | 3/5 (60 %) | Implementado: Unitaria, Integración, Aceptación. Pendiente: Funcional (falta un flujo explícito con síntomas incoherentes en flows.test.ts) y Rendimiento. |
| CP-006 | RF-006 Explicabilidad (SHAP) | 2/5 (40 %) | Implementado: Unitaria (test_shap_explainer.py), Aceptación. Pendiente: Integración — no existe un endpoint /symptom-analyzer/explain —, Funcional y Rendimiento. |
| CP-007 | RF-007 Panel del doctor | 3/5 (60 %) | Implementado: Unitaria, Integración, Aceptación. Pendiente: Funcional (falta un flujo explícito en flows.test.ts) y Rendimiento. |
| CP-011 | RF-011 Módulo educativo | 1/5 + Aceptación parcial (~30 %) | Implementado: Unitaria (educationalContentService.test.ts, educationalContentController.test.ts, EducationalContent.test.ts). Aceptación: parcial. Pendiente: Integración (no existe test contra rutas reales), Funcional y Rendimiento. |
| CP-012 | RF-012 Geolocalización de centros de salud | 3/5 (60 %) | Implementado: Unitaria, Integración, Aceptación. Pendiente: Funcional (falta un flujo o spec Cypress dedicado) y Rendimiento. |
| CP-014 | RNF-005 Escalabilidad (10 000 usuarios) | ~50 % | El script backend/tests/load/k6-load-tests.js existe y se ejecuta en CI a escala reducida, pero no hay evidencia de una ejecución/reporte validado a la escala objetivo de 10 000 usuarios concurrentes definida en RNF-005. |

## 5.4 Pruebas no iniciadas (0 %)

Ningún RF ni RNF del catálogo se encuentra en este nivel (0 % de avance) al momento de esta revisión:

| ID | RF/RNF | Detalle |
| --- | --- | --- |
| — | — | Ningún RF ni RNF del catálogo tiene 0 % de avance: los 12 RF cuentan al menos con las pruebas Unitaria y de Aceptación implementadas. Los 13 vacíos puntuales por tipo de prueba específico (RF-003, RF-005, RF-006, RF-007, RF-011, RF-012) están documentados en la sección 5.3, dentro de cada RF en progreso. |

# 6. Alcance de las pruebas

## 6.1 Elementos de pruebas

Los elementos de prueba se organizan por módulo funcional, en correspondencia directa con los requerimientos funcionales del SRS v2.0:

| ID | Módulo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RF-001 | Gestión de usuarios | Registro, autenticación (JWT/OAuth2) y gestión de perfiles (paciente, médico, administrador). |
| RF-002 | Diagnóstico inteligente de síntomas | Predicción preliminar mediante ensemble Random Forest / XGBoost / MLP. |
| RF-003 | Análisis de tos por audio | Análisis espectral (mel-espectrograma) mediante CNN sobre audio de tos (≥3 s). |
| RF-004 | Reglas clínicas de emergencia | Motor de reglas (EmergencyRuleSystem) para alerta temprana previa al modelo ML. |
| RF-005 | Validación de coherencia médica | Ajuste de confianza mediante MedicalValidationRules. |
| RF-006 | Explicabilidad (SHAP) | Cálculo de valores SHAP y presentación de contribución de variables. |
| RF-007 | Panel del doctor | Revisión, aceptación, rechazo o ajuste de predicciones de IA con firma médica. |
| RF-008 | Historial clínico electrónico | Registro cronológico de síntomas, predicciones y validaciones. |
| RF-009 | Sistema de alertas y notificaciones | Clasificación de urgencia y generación de alertas/recordatorios. |
| RF-010 | Reportes y estadísticas | Reportes epidemiológicos y de uso del sistema. |
| RF-011 | Módulo educativo | Contenido preventivo personalizado según perfil e historial. |
| RF-012 | Geolocalización de centros de salud | Búsqueda geoespacial de centros de salud cercanos. |

## 6.2 Implementación del entorno de pruebas

El entorno de pruebas replica la arquitectura real del sistema, evitando dependencias externas mediante bases de datos en memoria y mocks:

| Componente | Stack / Herramientas |
| --- | --- |
| Backend | Node.js 18+ / TypeScript, Jest 29.7 + ts-jest, Supertest, mongodb-memory-server |
| Web | Jest 25 + React Testing Library, Cypress 13.6, react-scripts |
| Móvil | React Native / Capacitor (Next.js híbrido), Jest 29.7, Cypress 16.0 |
| AI-services | Python 3.12, Pytest 7.4.3 + pytest-asyncio, pytest-cov, pytest-mock, pytest-xdist, pytest-httpx, pytest-benchmark |
| CI/CD | GitHub Actions — 20 workflows, incluyendo backend-tests.yml, ai-services-tests.yml, web-tests.yml, mobile-ci.yml, testing.yml, sast-scan.yml, dast-scan.yml, security-scan.yml |

## 6.3 Nuevas funcionalidades a probar

Para efectos de esta planificación, se consideran como funcionalidades a cubrir la totalidad de RF-001 a RF-012. Los gaps de RF-006 (módulo shap_explainer.py), RF-007 (aiAnalysisReviewService.ts / aiAnalysisReviewRoutes.ts) y CP-018 (E2E móvil) ya fueron cerrados (ver sección 5.2); el pendiente restante es la ejecución de la prueba de carga a escala de 10 000 usuarios (RNF-005). El detalle caso por caso se documenta en el Catálogo de Pruebas (Catalogo_de_Pruebas_RespiCare.xlsx) adjunto a este plan.

## 6.4 Pruebas de regresión

Toda modificación sobre módulos existentes debe re-ejecutar automáticamente la suite correspondiente mediante los workflows de GitHub Actions ya configurados (backend-tests.yml, ai-services-tests.yml, web-tests.yml, mobile-ci.yml), que se ejecutan en cada push/pull request sobre las ramas principales, evitando regresiones sobre RF ya validados.

## 6.5 Funcionalidades a no probar

| Funcionalidad | Razón | Riesgo |
| --- | --- | --- |
| Integración con Health Connect / HealthKit (wearables) | Módulo implementado como stub; la app móvil (Capacitor+Next.js) aún no consume datos reales de wearables en el pipeline de IA. | Bajo — no impacta RF/RNF críticos de esta versión del sistema. |
| Escenarios de carga superiores a 10 000 usuarios concurrentes | Fuera del rango objetivo definido por RNF-005; no se cuenta con infraestructura de staging equivalente a producción para validar escalas mayores. | Bajo — no forma parte de la métrica objetivo actual. |

## 6.6 Enfoque de pruebas / estrategia

| Tipo de prueba | Objetivo | Herramienta | Alcance |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas unitarias | Validar lógica aislada de servicios, controladores y modelos | Jest / Pytest | Backend, Web, Móvil, AI-services |
| Pruebas de integración | Validar interacción entre capas (rutas, servicios, BD) | Supertest + mongodb-memory-server / Pytest + FastAPI TestClient | Backend, AI-services |
| Pruebas end-to-end (E2E) | Validar flujos completos de usuario | Cypress (Web y Móvil) | Web (10+ flujos); Móvil (login → dashboard → análisis de síntomas; offline → sincronización, CP-018) |
| Pruebas de rendimiento | Validar tiempos de respuesta y comportamiento bajo carga | Jest perf / k6 | RNF-002, RNF-005 |
| Pruebas de seguridad | Detectar vulnerabilidades OWASP Top 10 | OWASP ZAP (DAST), CodeQL/Semgrep (SAST) | RNF-004 |
| Pruebas de cobertura | Verificar cobertura mínima en módulos críticos | Jest --coverage / pytest --cov | RNF-012 (≥80 %) |

# 7. Criterios de aceptación o rechazo

| Criterio | Descripción |
| --- | --- |
| Funcionalidad correcta | El módulo cumple con el comportamiento descrito en Entrada/Proceso/Salida del SRS para el RF correspondiente. |
| RNF-002 Rendimiento | El tiempo de respuesta del análisis de IA es menor a 3 segundos. |
| RNF-007 Precisión | La clasificación del modelo alcanza más de 95 % de exactitud sobre datos reales. |
| RNF-012 Cobertura | Cobertura de línea ≥80 % en los módulos críticos (Jest + Pytest). |
| RNF-004 Seguridad | Sin hallazgos críticos/altos abiertos en los escaneos SAST/DAST. |
| Criterio de rechazo | Cualquier caso de prueba marcado como fallido de forma reproducible, o ausencia de prueba para un RF de prioridad Alta, es motivo de rechazo del incremento hasta su corrección. |

## 7.1 Criterios de suspensión

Caída del entorno de pruebas (backend, base de datos en memoria o servicio de AI-services) que impida la ejecución de la suite.

Detección de un defecto bloqueante que impida continuar con las pruebas dependientes (por ejemplo, falla de autenticación que bloquea todos los flujos protegidos).

## 7.2 Criterios de reanudación

Restablecimiento del entorno de pruebas y verificación de disponibilidad de los servicios (backend, AI-services, bases de datos de prueba).

Corrección del defecto bloqueante y confirmación mediante una ejecución de humo (smoke test) antes de reanudar la suite completa.

# 8. Entregables

Plan de Pruebas de Software (este documento).

Catálogo de Pruebas (Catalogo_de_Pruebas_RespiCare.xlsx), con el detalle de casos de prueba mapeados a RF/RNF.

Reportes de cobertura y resultados de ejecución generados por los workflows de CI/CD (backend-tests.yml, ai-services-tests.yml, web-tests.yml, mobile-ci.yml).

# 9. Recursos

## 9.1 Hardware

Estación de desarrollo local (macOS) para ejecución de la suite de pruebas.

Runners de GitHub Actions (ubuntu-latest) para ejecución automatizada en CI/CD.

## 9.2 Software

Node.js 18+, Python 3.12, MongoDB.

Jest 29.7 / ts-jest, Supertest, mongodb-memory-server, Cypress 13.6.

Pytest 7.4.3 y plugins (pytest-asyncio, pytest-cov, pytest-mock, pytest-xdist, pytest-httpx, pytest-benchmark).

## 9.3 Herramientas de pruebas requeridas

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| Jest / ts-jest | Pruebas unitarias e integración — Backend, Web, Móvil |
| Supertest | Pruebas de integración de API REST — Backend |
| mongodb-memory-server | Base de datos en memoria para pruebas de integración |
| Cypress | Pruebas end-to-end — Web |
| Pytest + plugins | Pruebas unitarias, integración y rendimiento — AI-services |
| k6 | Pruebas de carga y escalabilidad — RNF-005 |
| OWASP ZAP | Pruebas de seguridad dinámicas (DAST) — RNF-004 |
| CodeQL / Semgrep | Análisis estático de seguridad (SAST) — RNF-004 |
| GitHub Actions | Orquestación y ejecución continua de toda la suite (CI/CD) |

## 9.4 Personal

Al tratarse de un proyecto académico individual, todos los roles de pruebas son asumidos por un único responsable:

| Rol | Responsable |
| --- | --- |
| Líder de pruebas / QA | Cesar Fabian Chávez Linares |
| Desarrollador | Cesar Fabian Chávez Linares |
| Revisor / Docente | Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado |

## 9.5 Entrenamiento

No se requiere entrenamiento adicional de personal externo; la capacitación técnica necesaria (frameworks de prueba, TDD, RUP) se cubre mediante el material del curso Construcción de Software I y la documentación oficial de cada herramienta.

# 10. Planificación y organización

## 10.1 Procedimiento de pruebas (metodología RUP)

| Fase RUP | Actividad de pruebas |
| --- | --- |
| Inicio | Definir alcance y objetivos de pruebas a partir del SRS (RF-001 a RF-012, RNF-001 a RNF-012). |
| Elaboración | Documentar y refinar casos de prueba en el Catálogo de Pruebas; identificar gaps de cobertura. |
| Construcción | Ejecutar pruebas unitarias e integración en cada incremento; registrar y corregir defectos. |
| Transición | Ejecutar pruebas de regresión, E2E y de aceptación final; consolidar reportes de cobertura. |

## 10.2 Matriz de responsabilidades (RACI simplificada)

| Actividad | Responsable (R) | Aprobador (A) | Consultado (C) | Informado (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño de casos de prueba | Cesar Fabian Chávez Linares | Docente del curso | SRS v2.0 | — |
| Ejecución de pruebas automatizadas | Cesar Fabian Chávez Linares | Cesar Fabian Chávez Linares | — | Docente del curso |
| Revisión y aprobación del plan | Cesar Fabian Chávez Linares | Docente del curso | — | — |

## 10.3 Cronograma (hitos)

| Hito | Fecha estimada | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Elaboración del Plan de Pruebas y Catálogo de Pruebas | Semana 03 (03/09/2026) | Plan de Pruebas de Software + Catálogo de Pruebas |
| Cierre de gaps identificados (RF-006, RF-007) | Semanas siguientes (fuera de alcance de esta entrega) | Casos de prueba adicionales implementados |
| Ejecución de prueba de carga a escala objetivo (RNF-005) | Semanas siguientes (fuera de alcance de esta entrega) | Reporte de prueba de carga a 10 000 usuarios concurrentes |
| Definición de E2E móvil | Semanas siguientes (fuera de alcance de esta entrega) | Framework E2E móvil evaluado e implementado |

## 10.4 Premisas

El SRS v2.0 y sus 12 RF / 12 RNF permanecen estables durante la planificación.

La suite de pruebas automatizadas ya existente en el repositorio se mantiene como línea base y no se reescribe en esta entrega.

## 10.5 Dependencias y riesgos

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación | Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falta de prueba dedicada para RF-006 (SHAP) | Medio — no bloquea el flujo principal, pero reduce la trazabilidad de explicabilidad | Alta (gap confirmado) | Priorizar la creación del caso de prueba en el siguiente sprint | Cobertura temporal mediante revisión manual del módulo |
| Falta de prueba de servicio para RF-007 (panel del doctor) | Alto — RF de prioridad Alta sin prueba de servicio | Alta (gap confirmado) | Priorizar la creación de pruebas de integración para aiAnalysisReviewService | Revisión manual del flujo de revisión médica antes de cada release |
| Prueba de carga no ejecutada a escala objetivo (10 000 usuarios) | Medio — riesgo de degradación no detectada a gran escala | Media | Programar ejecución del script k6 en entorno de staging equivalente a producción | Monitoreo de producción como respaldo mientras se programa la prueba |
| Ausencia de E2E automatizado en móvil | Medio — flujos críticos móviles solo validados manualmente o por unidad | Alta (gap confirmado) | Evaluar e incorporar framework E2E (Detox/Maestro) para Capacitor | Pruebas manuales exploratorias antes de cada release móvil |

# 11. Referencias

Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS) v2.0 — FD03-EPIS-Informe SRS de Proyecto.docx.

Catálogo de Pruebas — Catalogo_de_Pruebas_RespiCare.xlsx (adjunto a este plan).

Documentation/CATALOGO_PRUEBAS.md — inventario técnico de la suite de pruebas existente (backend, web, móvil, AI-services).

Workflows de CI/CD del repositorio: backend-tests.yml, ai-services-tests.yml, web-tests.yml, mobile-ci.yml, testing.yml, sast-scan.yml, dast-scan.yml.

Material del curso Construcción de Software I — Pruebas de Software (diapositivas del docente).

# 12. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Verificación | Confirmar que el producto se está construyendo correctamente conforme a su diseño. |
| Validación | Confirmar que el producto construido es el que realmente se necesita. |
| Caja negra | Técnica de prueba que evalúa entradas y salidas sin conocer la implementación interna. |
| Caja blanca | Técnica de prueba que evalúa la estructura interna del código (cobertura de sentencias/ramas). |
| Mock / Stub | Objeto simulado que reemplaza una dependencia real para aislar la unidad bajo prueba. |
| RUP | Rational Unified Process — metodología de desarrollo iterativa con fases Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. |
| RACI | Matriz de asignación de responsabilidades (Responsable, Aprobador, Consultado, Informado). |
| SHAP | SHapley Additive exPlanations — técnica de explicabilidad de modelos de machine learning. |
| E2E | End-to-End — prueba que valida un flujo completo de usuario de principio a fin. |
| SAST / DAST | Análisis estático / dinámico de seguridad del software. |
| Gap | Vacío de cobertura de pruebas identificado frente a un requerimiento del SRS. |